Actuación/Servicio:

“MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LOS PORTALES DE BUENAS PRACTICAS EN REDUCCION DE LA DEMANDA DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES Y E-DROGAS 2022-23.”

Expediente: FFIS/ENG/2022/01

INFORME de progreso correspondiente al periodo: septiembre 2022 (Informe nº1).

Cód. Interno Actuación: 1775125

INDICE:

1.- Introducción

2.- Objetivo

3.- Descripción de las actividades ejecutadas

4.- Seguimiento y coordinación.

5.- Incidencias

1.- INTRODUCCIÓN.

La presente asistencia técnica de prestación de servicios tiene por objeto la realización de los trabajos relativos a actualizaciones y mantenimiento de los portales Buenas Prácticas en reducción de la demanda de drogas y otras adicciones y e-drogas”, que coordina el Servicio de Promoción y Educación para la Salud adscrito a la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, junto con la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS).

Este Portal de Buenas Prácticas en Reducción de la Demanda de Drogas (RDD) es un proyecto colaborativo entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y otras Adicciones, con la colaboración de los Planes Autonómicos sobre Adicciones, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Observatorio Europeo de la Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) y COPOLAD, cuyo objeto es promover la calidad de las actuaciones (Programas) que se llevan a cabo para la reducción de la demanda de drogas y otras adicciones; poniendo en valor, promoviendo y difundiendo las mejores prácticas, capacitando a los profesionales del sector en la implantación de acciones de calidad, ofreciéndoles instrumentos y herramientas de apoyo, y difundiendo la evidencia.

El citado portal está en la última fase de su pilotaje por lo que es necesario un impulso para finalizar los trabajos pendientes a efectos de su puesta en funcionamiento, para su uso por las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras entidades públicas o privadas que quieran recibir la acreditación de “Buena Práctica”, para sus programas, proyectos y actividades en materia de prevención de adicciones.

2.- OBJETIVO.

Los trabajos objeto del presente encargo son dar soporte al Servicio de Promoción y Educación para la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el mantenimiento y actualización de los portales web que gestiona dicho servicio junto con el FFIS.

Dichos portales son:
o	Portal de Buenas prácticas en reducción de la demanda de drogas y otras adicciones
o	e-drogas
El encargo se recibió el 10 de agosto de 2022, iniciándose los trabajos el 1 de septiembre de, siendo el plazo inicial de ejecución de DOCE (12) meses.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Las tareas realizadas dentro del presente encargo han sido las siguientes:

-	Atención al usuario
-	Coordinación y gestión informática cursos
-	Actualización de contenidos
-	Modificación los portales
-	Coordinación y seguimiento actuación

3.1.- Atención al usuario.

Los portales de Buenas Prácticas y el e-drogas precisan de una atención al usuario ya que los mismos permiten a los usuarios inscritos introducir formularios, solicitar formación y hacer diferentes gestiones que pueden precisar de atención del portal a los mismos, dada la complejidad de algunas gestiones (por ejemplo, del Sistema de Información y Prevención, SIP).

3.2.- Coordinación y gestión de cursos online.

Apoyo a la asignación de contenidos, preparación de salas, gestión de administrador en la plataforma Moodle.

3.3.- Actualización de contenidos.

Actualización de contenidos en los portales web y en los canales de youtube, competencia del Servicio de Promoción y Educación para la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y gestionados por el FFIS.

3.4.- Modificación de los portales.

Modificaciones necesarias para ajustar el portal de PORTAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES a las necesidades del servicio y según las indicaciones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

3.5.- Coordinación y seguimiento de la actuación.

Esta actividad recoge aquellas actuaciones necesarias para la correcta gestión del encargo, y que consisten fundamentalmente en tres actividades:

•	Informe mensual de seguimiento de la actuación, que recogerá los avances y trabajos desarrollados en el mes de referencia.
•	Reuniones de coordinación con la Dirección Facultativa, a través de las cuales se darán indicaciones expresas relativas a las prioridades y contenidos de los trabajos a desarrollar.
•	Informe final de la actuación, que recogerá un resumen de las tareas desarrolladas durante el contrato de referencia y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados.

Las tareas ejecutadas en el periodo del presente informe han sido las siguientes:

Resumen	cant.	Ud	Uds Ejec Periodo	Uds Ejec. Acumuladas
Mes de atención al usuario	12	mes	2	5
Jornada de Coordinación y gestión informática cursos	8	jor	0	0
Actualización de contenidos	12	ud	0	1
Modificación de aplicaciones	12	ud	0	2
Coordinación y seguimiento actuación	12	ud	1	5

En la parte de coordinación se realizaron las siguientes reuniones de coordinación para el inicio de los trabajos y para que el personal asignado a la actuación conociera los sistemas y necesidades funcionales de los aplicativos.

En el presente periodo no se ha llevado a cabo ninguna reunión presencial. El contacto ha sido telefónico y vía correo electrónico.

Los trabajos técnicos realizados en el periodo han sido los siguientes:

Solicitante	Portal	Fecha peticion	Tipo	Descripcion	Estado
Olga Monteagudo	EDROGAS	12/01/2023	Solicitud	Publicar evento	Resuelto
Ana Villar	EDROGAS	13/01/2023	Solicitud	Recuadro al inicio, encima de los carteles y el mismo ponerlo en Argos y dentro del mismo en CURSOS	Resuelto
Olga Monteagudo	EDROGAS	19/01/2023	Solicitud	Añadir cartel al carrousel	Resuelto
Olga Monteagudo	EDROGAS	28/01/2023	Solicitud	Subir este enlace a la sección docuteca de e-drogas	Resuelto
Olga Monteagudo	EDROGAS	30/01/2023	Solicitud	Subir esta noticia al portal e-drogas	Resuelto
Mariàngeles Duch y Almudena de Silva	BBPP	23/01/2023	Solicitud	Esta tarde hemos completado con Almudena la revisión de la solicitud de BBPP. Te pasamos ficha actualizada donde hay que hacer pequeños cambios en la sección de CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS. Hemos marcado en rojo los criterios que hay que eliminar de las fichas de la web y en verde los que hay que añadir. También nos hemos dado cuenta que en resultados esperados, sino añadíamos algo de ‘wording’ había resultados que aparecían como negativos cuando lo que se trata es que sean positivos. Imagino que se hizo para ahorrar texto pero, a no ser que resulte un gran problema, pensamos que estaría bien modificarlos. Cuando estén hechos los cambios, habrá que hacer una copia de ambas fichas y actualizar dicha sección del Portal (http://www.buenaspracticasadicciones.es/bbpp/comoincluir.jsf). Si el Portal te permite descargar las fichas manteniendo el formato de la web (logos, iconos…), estupendo. Si no puede ser así, elige tú el formato que te resulte más práctico y nos adaptamos.

5.-INCIDENCIAS

Sin incidencias reseñables en el presente periodo.

Fdo. Jose Manuel Pertusa Ibáñez

Coordinador de la Asistencia
TRAGSATEC – MURCIA