EXPEDIENTE FFIS/ENG/2021/01

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA FFIS

DOÑA MARÍA FUENSANTA MARTÍNEZ LOZANO, con DNI xxxxxxxxx, Directora de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS), órgano de gestión del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), con domicilio en el Pabellón Docente del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, C/ Campo 12, 30120, El Palmar, Murcia, con CIF G-73338857, actuando en virtud de los poderes otorgados en escritura pública ante la Notaria de Murcia, Dª. María del Pilar Berral Casas, en fecha 5 de marzo de 2021, con el número 688 de su protocolo,

EXPONGO

PRIMERO.- Que con fecha 28 de abril de 2021, la FFIS encargó a TRAGSATEC (entidad considerada Medio Propio de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de sus entidades que tengan la consideración de poder adjudicador) la realización del servicio denominado “Actualizaciones de los portales Buenas Prácticas en Reducción de la Demanda de Drogas y otras Adicciones y e-drogas”, Expediente FFIS/ENG/2021/01, por importe de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS. (29.784,28 €), y con un plazo de ejecución estimado en 9 meses, estando, por tanto, prevista la finalización del servicio para el día 28 de enero de 2022.

SEGUNDO.- Que con fecha 24 de enero de 2022, se ha solicitado por TRAGASATEC una ampliación del plazo de ejecución de 5 meses, interesando que la nueva fecha de finalización del servicio sea el 28 de junio de 2022, sin incremento presupuestario.

Se aduce como motivo para interesar la ampliación del plazo que, debido a la evolución de la pandemia COVID-19, algunos de los trabajos encargados no se han podido realizar según la planificación inicial de los mismos, haciendo referencia expresa a los trabajos consistentes en apoyo a la asignación de contenidos, preparación de salas, gestión de administrador en la plataforma Moodle, etc.

TERCERO.- Que estimando plenamente justificada la ampliación del plazo solicitada por los motivos expuestos,

RESUELVO

Ampliar en 5 meses el plazo de ejecución de la realización del servicio denominado “Actualizaciones de los portales Buenas Prácticas en Reducción de la Demanda de Drogas y otras Adicciones y e-drogas”, Expediente FFIS/ENG/2021/01, encargado a TRAGSATEC con fecha 28 de abril de 2022, siendo la nueva fecha de finalización el 28 de junio de 2022, y ello sin incremento presupuestario.

En Murcia, a 25 de enero de 2022

Fdo. Dña. María Fuensanta Martínez Lozano
Directora de la FFIS