Actuación/Servicio: “ACTUALIZACIONES DE LOS PORTALES BUENAS PRÁCTICAS EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES Y E-DROGAS”

Expediente: FFIS/ENG/2021/01

INFORME de progreso correspondiente al periodo: Octubre-Noviembre (Informe nº 2).

Cód. Interno Actuación: 1774250.

INDICE:

1.- Introducción

2.- Objetivo

3.- Descripción de las actividades ejecutadas

4.- Seguimiento y coordinación.

5.- Incidencias

1.- INTRODUCCIÓN.

La presente asistencia técnica de prestación de servicios tiene por objeto la realización de los trabajos relativos a actualizaciones de los portales Buenas Prácticas en reducción de la demanda de drogas y otras adicciones y e-drogas”, que coordina el Servicio de Promoción y Educación para la Salud adscrito a la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, junto con la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS).

Este Portal de Buenas Prácticas en Reducción de la Demanda de Drogas (RDD) es un proyecto colaborativo entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y otras Adicciones, con la colaboración de los Planes Autonómicos sobre Adicciones, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Observatorio Europeo de la Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) y COPOLAD, cuyo objeto es promover la calidad de las actuaciones (Programas) que se llevan a cabo para la reducción de la demanda de drogas y otras adicciones; poniendo en valor, promoviendo y difundiendo las mejores prácticas, capacitando a los profesionales del sector en la implantación de acciones de calidad, ofreciéndoles instrumentos y herramientas de apoyo, y difundiendo la evidencia.

El citado portal está en la última fase de su pilotaje por lo que es necesario un impulso para finalizar los trabajos pendientes a efectos de su puesta en funcionamiento, para su uso por las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras entidades públicas o privadas que quieran recibir la acreditación de “Buena Práctica”, para sus programas, proyectos y actividades en materia de prevención de adicciones.

2.- OBJETIVO.

Los trabajos objeto del presente encargo son dar soporte al Servicio de Promoción y Educación para la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el mantenimiento y actualización de los portales web que gestiona dicho servicio junto con el FFIS.

Dichos portales son:
o	Portal de Buenas prácticas en reducción de la demanda de drogas y otras adicciones
o	e-drogas
El encargo se recibió el 28 de abril de 2021, siendo el plazo de ejecución de NUEVE (9) meses, teniendo prevista su finalización el 28 de enero de 2022.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Las tareas a realizar dentro del encargo son las siguientes:

-	Atención al usuario
-	Coordinación y gestión informática cursos
-	Actualización de contenidos
-	Modificación los portales
-	Coordinación y seguimiento actuación

3.1.- Atención al usuario.

Los portales de Buenas Prácticas y el e-drogas precisan de una atención al usuario ya que los mismos permiten a los usuarios inscritos introducir formularios, solicitar formación y hacer diferentes gestiones que pueden precisar de atención del portal a los mismos, dada la complejidad de algunas gestiones (por ejemplo, del Sistema de Información y Prevención, SIP).

3.2.- Coordinación y gestión de cursos online.

Apoyo a la asignación de contenidos, preparación de salas, gestión de administrador en la plataforma Moodle.

3.3.- Actualización de contenidos.

Actualización de contenidos en los portales web y en los canales de youtube, competencia del Servicio de Promoción y Educación para la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y gestionados por el FFIS.

3.4.- Modificación de los portales.

Modificaciones necesarias para ajustar el portal de PORTAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES a las necesidades del servicio y según las indicaciones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

3.5.- Coordinación y seguimiento de la actuación.

Esta actividad recoge aquellas actuaciones necesarias para la correcta gestión del encargo, y que consisten fundamentalmente en tres actividades:

•	Informe mensual de seguimiento de la actuación, que recogerá los avances y trabajos desarrollados en el mes de referencia.
•	Reuniones de coordinación con la Dirección Facultativa, a través de las cuales se darán indicaciones expresas relativas a las prioridades y contenidos de los trabajos a desarrollar.
•	Informe final de la actuación, que recogerá un resumen de las tareas desarrolladas durante el contrato de referencia y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados.

Las tareas ejecutadas en el periodo del presente informe han sido las siguientes:

Resumen	cant.	Ud	Uds Ejec Periodo	Uds Ejec. Acumuladas
Mes de atención al usuario	8	mes	2	3
Jornada de Coordinación y gestión informática cursos	5	jor	0	0
Actualización de contenidos	6	ud	0	2
Modificación de aplicaciones	6	ud	0	0
Coordinación y seguimiento actuación	8	ud	1	5

En la parte de coordinación se realizaron las siguientes reuniones de coordinación para el inicio de los trabajos y para que el personal asignado a la actuación conociera los sistemas y necesidades funcionales de los aplicativos.

Las fechas de las reuniones fueron las siguientes:

Fecha	Objeto	Asistentes
28/09/2021	Reunión en las dependencias de la FFIS para jornada formativa	Angel Esteban (FFIS) / Ana B Ruiz, y Jose Molina (TTEC)
05/10/2021	Reunión en las dependencias de la FFIS para definir las certificaciones	Jesus Ortín (FFIS) / JM Pertusa (TTEC)

Los trabajos técnicos realizados en el periodo se muestran en la siguiente tabla:

Solicitante		Portal		Fecha	Tipo	Descripción
Olga Monteagudo	BBPP		21/09/2021		Solicitud	Hola Ana, En este enlace, al final del texto (debajo de todo), tenemos que subir el documento adjunto para que "en abierto" los usuarios pueden descargarlo. http://www.buenaspracticasadicciones.es/bbpp/comoincluir.jsf Saludos y gracias!!
Consuelo Puerta	EDROGAS		16/09/2021		Solicitud	Hola Ana, he visto las modificaciones en e-drogas y quedan muy bien. Como hablamos, te envío otro programa para subir a e-drogas, es PROTEGO. Te indico: Poner en el INICIO de e-drogas, situándolo después de NUDOS: • El título: PROTEGO Prevención familiar selectiva • El dibujito sería una familia. La rayita en color rosa fuerte. • Al picarle, como en los otros, te lleva al texto adjunto y a la portada del libro, con el enlace para que aparezca el manual que también adjunto. También cuelgas el manual dentro de ARGOS, en el apartado Argos-Familia, con el título PROGRAMA PROTEGO, Prevención familiar selectiva (y la carátula del libro lila que está más abajo del texto). Estamos en contacto.
Maria Antonia Soto	EDROGAS		27/09/2021		Solicitud	Hola Ana, te paso un word muy resumido con algunas cosas.La mayoría son cosas de diseño y formato por lo que habría que ver el mejor modo para entendernos. Creo que habrá cosas que no se puedan hacer por lo que considero que lo mejor será que nos veamos un día con Consuelo. Fundamentalmente, la idea es hacer un formato de curso más limpio y sencillo para los alumnos. Sirva como ejemplo el curso: la calidad de los programas de prevención de adicciones: planificación, estándares europeos y evaluación. Entiendo que podrás entrar. Si te parece échale un vistazo y nos vemos mediante videollamada miércoles o jueves sobre 16:30 o 17:00 si te va bien.
Olga Monteagudo	EDROGAS		27/09/2021		Solicitud	Buenas tardes, En la parte superior del portal e-drogas, en las secciones temáticas, a continuación de formación, hay que crear una sección que se llame PRA 2021-26 y colgar allí el Plan Regional sobre Adicciones que se acaba de aprobar en Consejo de Gobierno.
Consuelo Puerta	EDROGAS		27/09/2021		Solicitud	Hola Ana, en una semana empieza un curso online que precisa del apoyo del manual que adjunté del Programa Protego, por favor si pudiera estar subido a e-drogas, te lo agradecería. Las instrucciones las tienes en el anterior correo que va a continuación. Un saludo
Consuelo Puerta	EDROGAS		27/09/2021		Solicitud	Hola Ana, otra petición, cuando puedas pones este curso dentro del apartado FORMACIÓN: Con esta carátula: Y el siguiente texto: Curso "¿QTJ?": Programa "¿QUÉ TE JUEGAS? Prevención escolar del abuso del juego de apuestas" Consta de 8 vídeos formativos para profesorado de Secundaria con alumnado entre los 14 y los 17 años, y otros profesionales interesados, donde se expone la utilidad, los fundamentos y un resumen de las 4 Unidades Didácticas que conforman el programa manualizado.
Olga Monteagudo	EDROGAS		05/10/2021		Incidencia	Hola Ana, Hemos detectado un par de erratas en el documento que os enviamos subsanados para colgar nuevamente en el portal e-drogas
Olga Monteagudo	EDROGAS		05/10/2021		Solicitud	Ana, Pon este enlace, para descarga directa, https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Prevencion/alcohol/docs/Alcohol_Embarazo_TEAF.pdf En la sección http://www.e-drogas.es/edrogas/portal/crecersinoh.jsf
Almudena de Silva	BBPP		19/10/2021		Solicitud	Hola Ana, te adjuntamos un documento en el que te contestamos a los diferentes puntos que planteabas junto con la documentación para subir al Portal. En el documento está explicado donde. Pero hay que tener en cuenta que en la sección de INICIO , en uno de sus apartados se incluirán mediante un link los documentos Web, criterios de evaluación de programas, y los dos de Portal de Buenas Prácticas ya que uno se corresponde con la ficha breve y el otro con el Formulario de Valoración de programas . También te incluimos el formato para publicar los programas una vez evaluados, este formato se llama "ficha 3 de presentación del programa. Hay que incluirlo en el Portal para que podamos meter la información sobre los programas evaluados por el propio Portal. Su lugar está en la página principal, en la sección de buenas prácticas, ahora aparecen los del Observatorio Europeo,que mantienen su logotipo y habría que incluir este con el logotipo del Portal Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotras. Un abrazo
Olga Monteagudo	BBPP		21/10/2021		Solicitud	Ana, Tenemos que integrar el contenido de esta ficha en el aplicativo portal bbpp. La que está creada hasta el momento, es la ficha de este este enlace, para los programas del observatorio europeo. http://www.buenaspracticasadicciones.es/bbpp/buenaPracticaDetalle.jsf?bbpp=4 Como ya tenemos programas propios como buenas prácticas, éstos tienen que tener su propia plantilla modelo que es la que te adjuntamos. Esta ficha modelo, tendría finalmente que aparecer en la sección de este otro enlace, http://www.buenaspracticasadicciones.es/bbpp/prevencionReduccionRiesgos.jsf Cualquier duda detalle, contacta con Mª Ángels y Almudena que controlan bien la situación. Saludos
Almudena de Silva	BBPP		19/10/2021		Desglosado	RUTA Inicio-> Como incluir una buena practica en el portal Hay que indexar las fichas correspondientes anexas al correo, en los apartados: - Ficha Breve. - Formulario de solicitud. - Criterios de evaluación.
Almudena de Silva	BBPP		19/10/2021		Desglosado	Aplicación de correo CTNET, ver que se puede hacer para cambiar de herramienta
Olga Monteagudo	BBPP		21/10/2021		Desglosado	RUTA "Buenas Practicas"Inicio-> "Prevencion y reduccion de riesgos" Hay dos tipos de programas, 1- Programas con evidencias" (EU) 2- Programas prometedores (BBPP) En este apartado, antes de acceder al "buscador" y al grid que se muestra mas abajo, debe poder seleccionarse uno de los dos programas. El buscador y el grid tiene la misma estructura, pero debe diferenciar los programas EU de los BBPP. Hay que analizar como "duplicar" esta sección. Por otro lado, la ficha del los programas BBPP es la que ha enviado Almudena en el correo "Desglosado", pero los textos del portal son los indicados en la ultima notificacion de Olga en el estado (siguiente campo)
Consuelo Puerta	ARGOS		05/11/2021		Solicitud	Al revisar la entrada de ARGOS, veo que la definición no es exacta actualmente, habría que poner lo siguiente: ARGOS Es un modelo de estrategia para intervenir en la prevención, detección precoz y atención de adicciones en la Región de Murcia, que conjuga la acción en los ámbitos sanitario, educativo y familiar, con una estrategia comunitaria de formación y participación, en la que se implica a la red sanitaria pública, a educación y a la red de prevención de adicciones de entidades locales, aplicando una metodología científica y de sostenibilidad para la prevención de las adicciones. y quitar este texto: Argos Se trata de un programa universal de prevención del consumo de alcohol y otras drogas que se desarrolla en el ámbito sanitario, cuyo principal objetivo es implantar actuaciones sistemáticas de intervención en drogodependencias en Atención Primaria para poblaciones vulnerables, como son adolescentes y mujeres embarazadas y en período de lactancia, siguiendo las directrices del Plan Nacional sobre Drogas. El logo es también antiguo. Habría que poner el que pone Región de Murcia (quitar el que pone solo Murcia). Está en los ppt que tenéis subidos.
Consuelo Puerta	ARGOS		10/11/2021		Solicitud	Revisión de Manuales Argos (iconos, enlaces, nombre de ficheros descagados, etc.)
Almudena de Silva	BBPP		16/11/2021		Solicitud	Hola Ana Belen, te adjunto la ficha 3 que es la de publicación de los programas en la base de datos programas prometedores, a la cual habrá que cambiar el nombre como propuso Olga en un correo. Si tienes cualquier duda,la vemos el viernes Un abrazo y buena semana

5.-INCIDENCIAS

En el presente periodo se ha solicitado presupuesto para poder realizar 2 personas de Tragsatec el curso de Moodle y eXeLearning.

Fdo. Jose Manuel Pertusa Ibáñez

Coordinador de la Asistencia
TRAGSATEC – MURCIA