Actuación/Servicio: “ACTUALIZACIONES DE LOS PORTALES BUENAS PRÁCTICAS EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES Y E-DROGAS”

Expediente: FFIS/ENG/2021/01

INFORME de progreso correspondiente al periodo: Mayo 2022 (Informe nº7).

Cód. Interno Actuación: 1774250.

INDICE:

1.- Introducción

2.- Objetivo

3.- Descripción de las actividades ejecutadas

4.- Seguimiento y coordinación.

5.- Incidencias

1.- INTRODUCCIÓN.

La presente asistencia técnica de prestación de servicios tiene por objeto la realización de los trabajos relativos a actualizaciones de los portales Buenas Prácticas en reducción de la demanda de drogas y otras adicciones y e-drogas”, que coordina el Servicio de Promoción y Educación para la Salud adscrito a la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, junto con la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS).

Este Portal de Buenas Prácticas en Reducción de la Demanda de Drogas (RDD) es un proyecto colaborativo entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y otras Adicciones, con la colaboración de los Planes Autonómicos sobre Adicciones, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Observatorio Europeo de la Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) y COPOLAD, cuyo objeto es promover la calidad de las actuaciones (Programas) que se llevan a cabo para la reducción de la demanda de drogas y otras adicciones; poniendo en valor, promoviendo y difundiendo las mejores prácticas, capacitando a los profesionales del sector en la implantación de acciones de calidad, ofreciéndoles instrumentos y herramientas de apoyo, y difundiendo la evidencia.

El citado portal está en la última fase de su pilotaje por lo que es necesario un impulso para finalizar los trabajos pendientes a efectos de su puesta en funcionamiento, para su uso por las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras entidades públicas o privadas que quieran recibir la acreditación de “Buena Práctica”, para sus programas, proyectos y actividades en materia de prevención de adicciones.

2.- OBJETIVO.

Los trabajos objeto del presente encargo son dar soporte al Servicio de Promoción y Educación para la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el mantenimiento y actualización de los portales web que gestiona dicho servicio junto con el FFIS.

Dichos portales son:
o	Portal de Buenas prácticas en reducción de la demanda de drogas y otras adicciones
o	e-drogas
El encargo se recibió el 28 de abril de 2021, siendo el plazo de ejecución de NUEVE (9) meses, teniendo prevista su finalización el 28 de enero de 2022.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Las tareas a realizar dentro del encargo son las siguientes:

-	Atención al usuario
-	Coordinación y gestión informática cursos
-	Actualización de contenidos
-	Modificación los portales
-	Coordinación y seguimiento actuación

3.1.- Atención al usuario.

Los portales de Buenas Prácticas y el e-drogas precisan de una atención al usuario ya que los mismos permiten a los usuarios inscritos introducir formularios, solicitar formación y hacer diferentes gestiones que pueden precisar de atención del portal a los mismos, dada la complejidad de algunas gestiones (por ejemplo, del Sistema de Información y Prevención, SIP).

3.2.- Coordinación y gestión de cursos online.

Apoyo a la asignación de contenidos, preparación de salas, gestión de administrador en la plataforma Moodle.

3.3.- Actualización de contenidos.

Actualización de contenidos en los portales web y en los canales de youtube, competencia del Servicio de Promoción y Educación para la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y gestionados por el FFIS.

3.4.- Modificación de los portales.

Modificaciones necesarias para ajustar el portal de PORTAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES a las necesidades del servicio y según las indicaciones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

3.5.- Coordinación y seguimiento de la actuación.

Esta actividad recoge aquellas actuaciones necesarias para la correcta gestión del encargo, y que consisten fundamentalmente en tres actividades:

•	Informe mensual de seguimiento de la actuación, que recogerá los avances y trabajos desarrollados en el mes de referencia.
•	Reuniones de coordinación con la Dirección Facultativa, a través de las cuales se darán indicaciones expresas relativas a las prioridades y contenidos de los trabajos a desarrollar.
•	Informe final de la actuación, que recogerá un resumen de las tareas desarrolladas durante el contrato de referencia y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados.

Las tareas ejecutadas en el periodo del presente informe han sido las siguientes:

Resumen	cant.	Ud	Uds Ejec Periodo	Uds Ejec. Acumuladas
Mes de atención al usuario	8	mes	1	7
Jornada de Coordinación y gestión informática cursos	5	jor	0	3
Actualización de contenidos	6	ud	0	3
Modificación de aplicaciones	6	ud	0	3
Coordinación y seguimiento actuación	8	ud	1	7

En la parte de coordinación se realizaron las siguientes reuniones de coordinación para el inicio de los trabajos y para que el personal asignado a la actuación conociera los sistemas y necesidades funcionales de los aplicativos.

En el presente periodo no se ha llevado a cabo ninguna reunión presencial. El contacto ha sido telefónico y vía correo electrónico.

Los trabajos técnicos realizados en el periodo han sido los siguientes:

Solicitante	Portal	Fecha	Tipo	Descripción	Estado	Fecha fin
Mariàngeles Duch y Almudena de Silva	BBPP	10/05/2022		Reunión: BBPP. Revisión consulta solicitudes BBPP; Excel evaluación siempre disponible en evaluación; Dar de alta evaluadores; EXCEL evaluadores con autor correcto
Ana Villar	ARGOS	10/05/2022		Consulta estadistica de consursos y selecion de ganadores por concurso y centro	Resuelto	10/05/2022
Almudena de Silva	BBPP	18/05/2022	Reunión	Borrado programa 21 yactivacion programa 26	Resuelto	18/05/2022
Almudena de Silva	BBPP	18/05/2022	Reunión	Revisión de pantalla inicial estadísticas		19/05/2022
Almudena de Silva	BBPP	18/05/2022	Reunión	Modificacion menú evaluadores para añadir más documentación según correo		23/05/2022
Almudena de Silva	BBPP	18/05/2022	Reunión	Cambiar documento de criterios de evaluación por indicado en correo.	Resuelto	18/05/2022

Por otro parte se están actualizando los contenidos del curso “Prevención de adicciones en Secundaria”.

5.-INCIDENCIAS

El 20 de mayo de 2022, se solicitó una nueva ampliación del plazo de ejecución por un periodo de dos meses, manteniéndose las circunstancias de la anterior solicitud de prórroga, siendo autorizada por la dirección de la FFI el 26 de mayo de 2022. Se actualiza la fecha de finalización al 28 de agosto de 2022, todo ello sin incremento presupuestario.

Fdo. Jose Manuel Pertusa Ibáñez

Coordinador de la Asistencia
TRAGSATEC – MURCIA