EXPEDIENTE FFIS/ENG/2021/01

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA FFIS

DOÑA MARÍA FUENSANTA MARTÍNEZ LOZANO, con DNI xxxxxxxxx, Directora de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS), órgano de gestión del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), con domicilio en el Pabellón Docente del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, C/ Campo 12, 30120, El Palmar, Murcia, con CIF G-73338857, actuando en virtud de los poderes otorgados en escritura pública ante la Notaria de Murcia, Dª. María del Pilar Berral Casas, en fecha 5 de marzo de 2021, con el número 688 de su protocolo,

EXPONGO

PRIMERO.- Que con fecha 28 de abril de 2021, la FFIS encargó a TRAGSATEC (entidad considerada Medio Propio de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de sus entidades que tengan la consideración de poder adjudicador) la realización del servicio denominado “Actualizaciones de los portales Buenas Prácticas en Reducción de la Demanda de Drogas y otras Adicciones y e-drogas”, Expediente FFIS/ENG/2021/01, por importe de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS. (29.784,28 €), y con un plazo de ejecución estimado en 9 meses, estando, por tanto, prevista la finalización del servicio para el día 28 de enero de 2022.

SEGUNDO.- Que con fecha 24 de enero de 2022, se solicitó por TRAGASATEC una ampliación del plazo de ejecución de 5 meses, interesando que la nueva fecha de finalización del servicio fuera el 28 de junio de 2022, sin incremento presupuestario.

Se adujo como motivo para interesar la ampliación del plazo que, debido a la evolución de la pandemia COVID-19, algunos de los trabajos encargados no se habían podido realizar, según la planificación inicial de los mismos, haciendo referencia expresa a los trabajos consistentes en apoyo a la asignación de contenidos, preparación de salas, gestión de administrador en la plataforma Moodle, etc.

TERCERO.- Que estimando plenamente justificada la ampliación del plazo solicitada, por Resolución de 25 de enero de 2022, se acordó ampliar en cinco meses el plazo de ejecución de la realización del servicio, siendo la nueva fecha de finalización el 28 de junio de 2022.

CUARTO.- Con fecha 20 de mayo de 2022 se ha vuelto a solicitar por TRAGSATEC una ampliación del plazo por un periodo de dos meses, manifestando que, si bien ha disminuido el efecto COVID sobre la sociedad, el ritmo de los trabajos, pese a su intensificación, llevan cierto retraso, en especial los referidos al apoyo a la actualización de contenidos y al apoyo a la gestión de cursos formativos, interesando que la nueva fecha de finalización sea el 28 de agosto de 2022, y ello sin incremento presupuestario.

QUINTO.- Que considerando que la solicitud de ampliación de plazo está plenamente justificada, por los motivos indicados,

RESUELVO

Ampliar en 2 meses el plazo de ejecución de la realización del servicio denominado “Actualizaciones de los portales Buenas Prácticas en Reducción de la Demanda de Drogas y otras Adicciones y e-drogas”, Expediente FFIS/ENG/2021/01, encargado a TRAGSATEC con fecha 28 de abril de 2022, siendo la nueva fecha de finalización el 28 de agosto de 2022, y ello sin incremento presupuestario.

En Murcia, a 24 de mayo de 2022.

Fdo. Dña. María Fuensanta Martínez Lozano
Directora de la FFIS