Actuación/Servicio: “ACTUALIZACIONES DE LOS PORTALES BUENAS PRÁCTICAS EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES Y E-DROGAS”

Expediente: FFIS/ENG/2021/01

INFORME de progreso correspondiente al periodo: Mayo-Septiembre (Informe nº 1).

Cód. Interno Actuación: 1774250.

INDICE:

1.- Introducción

2.- Objetivo

3.- Descripción de las actividades ejecutadas

4.- Seguimiento y coordinación.

5.- Incidencias

1.- INTRODUCCIÓN.

La presente asistencia técnica de prestación de servicios tiene por objeto la realización de los trabajos relativos a actualizaciones de los portales Buenas Prácticas en reducción de la demanda de drogas y otras adicciones y e-drogas”, que coordina el Servicio de Promoción y Educación para la Salud adscrito a la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, junto con la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS).

Este Portal de Buenas Prácticas en Reducción de la Demanda de Drogas (RDD) es un proyecto colaborativo entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y otras Adicciones, con la colaboración de los Planes Autonómicos sobre Adicciones, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Observatorio Europeo de la Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) y COPOLAD, cuyo objeto es promover la calidad de las actuaciones (Programas) que se llevan a cabo para la reducción de la demanda de drogas y otras adicciones; poniendo en valor, promoviendo y difundiendo las mejores prácticas, capacitando a los profesionales del sector en la implantación de acciones de calidad, ofreciéndoles instrumentos y herramientas de apoyo, y difundiendo la evidencia.

El citado portal está en la última fase de su pilotaje por lo que es necesario un impulso para finalizar los trabajos pendientes a efectos de su puesta en funcionamiento, para su uso por las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras entidades públicas o privadas que quieran recibir la acreditación de “Buena Práctica”, para sus programas, proyectos y actividades en materia de prevención de adicciones.

2.- OBJETIVO.

Los trabajos objeto del presente encargo son dar soporte al Servicio de Promoción y Educación para la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el mantenimiento y actualización de los portales web que gestiona dicho servicio junto con el FFIS.

Dichos portales son:
o	Portal de Buenas prácticas en reducción de la demanda de drogas y otras adicciones
o	e-drogas
El encargo se recibió el 28 de abril de 2021, siendo el plazo de ejecución de NUEVE (9) meses, teniendo prevista su finalización el 28 de enero de 2022.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Las tareas a realizar dentro del encargo son las siguientes:

-	Atención al usuario
-	Coordinación y gestión informática cursos
-	Actualización de contenidos
-	Modificación los portales
-	Coordinación y seguimiento actuación

3.1.- Atención al usuario.

Los portales de Buenas Prácticas y el e-drogas precisan de una atención al usuario ya que los mismos permiten a los usuarios inscritos introducir formularios, solicitar formación y hacer diferentes gestiones que pueden precisar de atención del portal a los mismos, dada la complejidad de algunas gestiones (por ejemplo, del Sistema de Información y Prevención, SIP).

3.2.- Coordinación y gestión de cursos online.

Apoyo a la asignación de contenidos, preparación de salas, gestión de administrador en la plataforma Moodle.

3.3.- Actualización de contenidos.

Actualización de contenidos en los portales web y en los canales de youtube, competencia del Servicio de Promoción y Educación para la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y gestionados por el FFIS.

3.4.- Modificación de los portales.

Modificaciones necesarias para ajustar el portal de PORTAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES a las necesidades del servicio y según las indicaciones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

3.5.- Coordinación y seguimiento de la actuación.

Esta actividad recoge aquellas actuaciones necesarias para la correcta gestión del encargo, y que consisten fundamentalmente en tres actividades:

•	Informe mensual de seguimiento de la actuación, que recogerá los avances y trabajos desarrollados en el mes de referencia.
•	Reuniones de coordinación con la Dirección Facultativa, a través de las cuales se darán indicaciones expresas relativas a las prioridades y contenidos de los trabajos a desarrollar.
•	Informe final de la actuación, que recogerá un resumen de las tareas desarrolladas durante el contrato de referencia y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados.

Las tareas ejecutadas en el periodo del presente informe han sido las siguientes:

Resumen	cant.	Ud	Uds Ejec.

Mes de atención al usuario	8	mes	1
Jornada de Coordinación y gestión informática cursos	5	jor	0
Actualización de contenidos	6	ud	2
Modificación de aplicaciones	6	ud	0
Coordinación y seguimiento actuación	8	ud	4

En la parte de coordinación se realizaron las siguientes reuniones de coordinación para el inicio de los trabajos y para que el personal asignado a la actuación conociera los sistemas y necesidades funcionales de los aplicativos.

Las fechas de las reuniones fueron las siguientes:

Fecha	Objeto	Asistentes
19/05/2021	Reunión en las dependencias de la FFIS para presentación equipo de trabajo y necesidades de los portales	Angel Esteban , Damian y juan (FFIS / JM Pertusa, Ana B Ruiz, Begoña Domingo y Jose Molina (TTEC)
27/05/2021	Reunión dependencias de la CARM-Consejería de Salud, para coordinación de equipos.	Olga Monteagudo y Berta (CARM) / JM Pertusa, Fernando Artero y Ana B Ruiz Galera (TTEC)
18/06/2021	Reunión en las dependencias de la FFIS para confirmar accesos y primeros trabajos a encargar.	Angel Esteban , Damian y juan (FFIS / JM Pertusa, Ana B Ruiz, Begoña Domingo y Jose Molina (TTEC)

Los trabajos técnicos realizados en el periodo se muestran en la siguiente tabla:

Solicitante	Portal	Fecha	Tipo	Descripción
Olga Monteagudo	BBPP	27/05/2021	Solicitud	Buenos Ana, Pongo en copia a los miembros del equipo del portal de bbpp para que tengan tu contacto. Tal y como hemos acordado, te remito las necesidades detectadas por Almudena, y con las que habría que empezar a trabajar: 1- Es necesario incluir los links relativos a los criterios de evaluación y los formularios, está el lugar preparado en la pestaña de inicio pero no están colgados los documentos. 2- Falta la opción para subir el informe final de evaluación. 3- Es complicado hacer la evaluación desde el Portal, puesto que hay que tener dos pantallas abiertas, sería muy bueno si hubiera otra manera de combinar el formulario de solicitud con el formulario con los criterios de evaluación. 4- Hay que incluir más fichas de evidencia que ya están hechas. 5- Habría que cambiar, en la página principal, la sección evidencias (que está sin contenidos) por "Evaluación", para iniciar su desarrollo de contenido específico sobre metodología de evaluación 6- No funcionan bien los criterios de búsqueda y no están actualizados y hay que revisar las traducciones pues son muy literales del inglés. 7- Quitar la acreditación de los programas en las explicaciones del inicio y revisar los textos que hemos puesto para incluir la evaluación en el asesoramiento, 8-Importante que todo lo que hacemos en la evaluación de los programas quede registrado y sería deseable que además de publicarse en su sitio, hubiera una organización por cada uno de los programas evaluados, así se podría ver todo lo que se ha hecho con cada programa. Cualquier duda que tengas sobre estas cuestiones, contacta con Almudena, será ella la que haga de enlace con el resto del grupo.
Olga Monteagudo	EDROGAS	18/06/2021	Solicitud	Hola Ana, Este es mi correo personal. Te remito esta noticia para que cuando puedas la subas al portal e-drogas. Saludos!!! https://www.europapress.es/murcia/noticia-programa-argos-prevencion-adicciones-elegido-mejor-practica-comision-europea-20210613102940.html
Olga Monteagudo	EDROGAS	20/06/2021	Solicitud	Ana, Cuando puedas cuelga en la sección "eventos del portal e-drogas, está conferencia .
Olga Monteagudo	EDROGAS	21/06/2021	Incidencia	Buenos días, ¿Podríais revisar la web e-drogas? El carrusel de imágenes con infografías que hay al inicio no funciona (no se ven las infografías), también hay problemas al visualizar otros apartados http://www.argos.e-drogas.es/argos/manuales.jsf
Olga Monteagudo	EDROGAS	22/06/2021	Incidencia	Buenas noches, Por favor, en cuanto podáis, revisad la web e-drogas, llevo varios días que da problemas, no se pueden descargar algunos materiales (la sección manuales ARGOS está completamente solapados los rótulos...). El inicio no muestra las infografías , etc La semana que viens tenemos la presentación del ARGOS en la Comisión Europea porque nos han dado un galardón y no podemos mostrar la web y los materiales en estas condiciones. Revisadlo, por favor.
Almudena de Silva	BBPP	24/06/2021	Solicitud	En la video mantenida se comentan algunas cuestiones: (no existe email de enlace) - La pantalla incial no se ajusta al tamaño de la pantalla, no redimensiona. - En el apartado “misión del portal” el pie de página destaca sobre este apartado - Hay que añadir todos los idiomas españoles al portal - El flujo de solicitud, muestra el flujo interno.
Olga Monteagudo	EDROGAS	28/06/2021	Solicitud	Buenos días Ana, Cuando puedas, revisa la visión en formato móvil de la web e-drogas Por ejemplo, la sección materiales ARGOS, en vertical móvil se apelotonan todos los textos. El miércoles tenemos sesión con la Comisión Europea y queremos dar la dirección web, nos da un poco de vergüenza que se vea tan mal.
Consuelo Puerta	EDROGAS	29/06/2021	Solicitud	Buenas tardes Ana, Te adjunto cambios que hay que hacer en el Portal e-drogas muy urgentes, ya que Olga Monteagudo, Jefa de Servicio de Promoción y Educación para la Salud, debe realizar una presentación con los manuales que están colgados en el apartado ARGOS, y dentro en MANUALES, el día 30 de junio por la mañana. Adjunto documento con las instrucciones para los cambios. En el caso de no poder realizarlos, se prioriza reemplazar los manuales siguientes por los que adjunto por weetransfer: 3 Unidades Didácticas para 1º de ESO ALCOHOL: conciencia con ciencia, sustituir el manual que hay por el que se adjunta, y con el siguiente título: ALCOHOL: CONCIENCIA CON CIENCIA para 1º de ESO. Manual con 3 Unidades Didácticas (actualización 2021). 3 Unidades Didácticas para 2º de ESO Drogas ALTACAN., sustituir el manual que hay por el que se adjunta en este correo, y con el siguiente título: DROGAS: ALTACAN para 2º de ESO. Manual con 3 Unidades Didácticas, prevención alcohol, tabaco y cánnabis (actualización 2021).
Consuelo Puerta	EDROGAS	29/06/2021	Solicitud	correos\ORDENAR%20ARGOS.docx
Consuelo Puerta	SIP	30/06/2021	Incidencia	Hola Ana, lo que está abajo en ACTIVIDADES NO REALIZADAS, debería poderse escribir libremente y aparece que no han realizado esa actividad y no se puede borrar. Si cierran y generan el PDF constará como que no lo han hecho y eso no puede ser. El acceso del ayuntamiento de yecla al SIP es este: Usuario: ayuntamientoyecla@e-drogas.es Contraseña: HHd1Nhbi
Olga Monteagudo	EDROGAS	01/07/2021	Solicitud	Buenos días Ana, Cuando puedas, sube este documento a la sección Manuales ARGOS de e-drogas.
Almudena de Silva	BBPP	14/07/2021	Incidencia	Nos ha llegado un nuevo programa al Portal, El Programa FERYA que es sobre Familias, ya lo hemos aprobado y los autores han recibido el correo desde el Portal invitándoles a completar el formulario de solicitud. Ya han realizado la ficha breve. Pero no hemos podido asignarles evaluadores. Nos gustaría hablar contigo sobre esto cuando puedas
Almudena de Silva	BBPP	29/07/2021	Solicitud	Hola Olga, buenos días te adjuntamos la ficha que hemos diseñado Mariangels y yo para publicitar los programas evaluados en el Portal. Como verás hemos hecho una prueba con el Programa de Daniel y funciona bastante bien. La ficha que hemos diseñado se fundamenta en la utilizada por el Observatorio Europeo para publicitar sus programas Exchange, formato que hemos incorporado en el BBPP. De esta manera, con este formato similar, mantenemos la coherencia entre los diferentes programas evaluados que se presentan en la base de datos del Portal, ya sean los que están en el Observatorio o los que evaluamos nosotros. Esta estructura común facilitará la lectura y comprensión de los programas. No obstante, aunque muy similares, en el formato que proponemos hemos incluido algunas variables que pensamos son de utilidad para las personas que consulten el Portal, como los idiomas, las comunidades autónomas en las que se han implantado, evaluado etc. Una segunda cuestión que nos ha desvelado la introducción del programa QTJ? a este formato, es que al pertenecer el Programa a la categoría de adicciones comportamentales, los factores de riesgo y protección que tenemos definidos en el Portal, no se ajustan totalmente a este tipo de programas, por lo que habrá que hacerles una revisión y ampliarlos para que incluyan los programas de adicciones sin sustancia. Si este formato te parece adecuado, nos pondremos en contacto con Paco y Dani a fin de revisar los criterios de calificación finales, los formularios y el informe de evaluación, para garantizar que son totalmente coherentes y compatibles. También se puede ir diseñando el espacio en el Portal para publicar los programas que están siendo evaluados. Un abrazo

5.-INCIDENCIAS

En el presente periodo se solicitaron los accesos al entorno de pruebas y desarrollo, alta de usuarios, etc.

Fdo. Jose Manuel Pertusa Ibáñez

Coordinador de la Asistencia
TRAGSATEC – MURCIA